## Slide 1: Task 14
21.01.2016, Team rot
BFH Medizininformatik

## Slide 2: Agenda
Live Demo
Persönliche Beiträge
Gewonnene Erkenntnisse

## Slide 3: Live Demo
Notes: Login
Infopage
  Ändern, speichern, zurück
Medikament
  Hinzufügen, speichern, zurück
MedikamentenListe
  State wechseln

## Slide 4: Persönliche Beiträge
Rea
LoginValidator
Infopage
MedicamentList
MedicamentManager
UserManager
Einbindung in GUI

## Slide 5: Persönliche Beiträge
Kaspar
Remove function for GUI MedicationListView
Medicament.java
Person.java
  Patient.java
  FamilyMember.java
  Doctor.java
Random GIF-Button

## Slide 6: Persönliche Beiträge
Philipp

## Slide 7: Persönliche Beiträge
Maurice

## Slide 8: Persönliche Beiträge
Mauro

## Slide 9: Prozess Storyboard
Schwierigkeiten
  Viele Unklarheiten Theorie-Praxis
  Fehlende Erfahrung
  Keine Vorstellung für Umsetzungsmöglichkeiten
Lessons learned
  Konsumentensicht
  Viele Ideen entwickeln
  Noch nicht an Umsetzung denken
Notes: Philipp

## Slide 10: Prozess Requirements
Schwierigkeiten
  Viele Einflussfaktoren
  Fehlende Erfahrung
Lessons learned
  Grundlage des Projekts
  Alle Faktoren berücksichtigen
    Richtlinien
    Kundenanforderungen
    …
Notes: Rea

## Slide 11: Prozess Design
Schwierigkeiten
  Fehlende Erfahrung
    Wichtige Punkte vergessen
  Überblick behalten
  Anbindung an Vaadin
Lessons learned
  Ressourcen abklären
  Externe Frameworks sind gut aber…
Notes: Maurice

## Slide 12: Prozess Implementation
Schwierigkeiten
  Arbeitsaufteilung
  Fehlende Erfahrung
  Aufwand schätzen
  Machbarkeit einschätzen
Lessons learned
  Umgang mit Ressourcen
  Teamarbeit
  Scrum-Vorgehensweise
Notes: Mauro

## Slide 13: Scrum Master
Lessons learned
  Unterschiedliche Fähigkeiten des Teams
  Zeitplanung
  Fehlende Erfahrung
  Prioritäten setzen
  Überblick behalten
Notes: Mauro

## Slide 14: Scrum Member
Lessons learned
  Daily Scrum wichtig für
    Arbeitsaufteilung
    Fortschritt
    Lösungssuche
  Dokumente up to date halten
  Zeitplanung
Notes: Kaspar

## Slide 15: You, your team and the course
  Eigenverantwortung für das gesamte Projekt
  Unbekanntes Framework
  Umsetzung Theorie – Praxis
    Klassendiagram
    Medikamentenübersicht
  Semesterplanung
    Aufteilung Theorie – Projektarbeit
  Teamarbeit schwierig wenn Personen abwesend
Notes: Maurice

## Slide 16: Herzlichen Dank!